ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: администрация Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Наименование проекта «Увековечение имен погибших ВОВ»

1. **Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Остаток неиспользованных средств, руб- |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения |  |
| 146356.00 | 103500.00 | 28566.00 | 14290.00 | 146356.00 | 103500.00 | 28566.00 | 14290.00 | 146356.00 | 103500.00 | 28566.00 | 14290.00 | 0 |

г

1. **Сведения об итогах реализации проекта.**
2. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
3. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
4. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта)- 30.05.2022
5. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 29.06.2022